|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ATA DE REUNIÃO | | | |
| API FATEC 2024 | | | |
|  | | | |
| 25/04/2024 Presentes:   * Felipe Fernandes * Pamela Silva * Raquel Massae * Maria Eduarda * Bruna Caiado * Pollyana Sousa * Leandro Barbosa |  | | **Backlog da Sprint:**   * Desenvolver um website completo com menu de navegação, páginas HTML e CSS, integração com banco de dados para cadastro e implementação de cláusula para listar registros.   **Menu com Links:**   * + Pollyana ficará responsável pelo desenvolvimento do menu de navegação com links.  1. **HTML e CSS:**    * Foi decidido que o trabalho de desenvolvimento em HTML e CSS será dividido entre os membros da equipe.    * Raquel será responsável pelas páginas 2 e 3.    * Duda ficará com as páginas 4 e 5.    * Bruna assumirá as páginas 6 e 7.    * Pollyana cuidará das páginas 8,9 e 10.    * Leandro cuidará das páginas 11 e 12. 2. **Banco de Dados de Cadastro:**    * Pamela e Felipe serão responsáveis pela integração do banco de dados para armazenar registros de cadastro. 3. **Cláusula para Listar Registros:**    * Pamela e Felipe serão responsáveis por desenvolver a cláusula no banco de dados para listar os registros cadastrados. |
|  |  |